


[image: image4.png]#m POLSKI
< tAD



                                                                                                                           

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego
Projekt umowy
UMOWA NR …………………….
zawarta w dniu …………………………… r. w ………………….. pomiędzy:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku, 32-800 Brzesko, Pl. Św. Jakuba 1 NIP: 8691595571, REGON: 040059982 zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Ks. mgr Józef Drabik- Proboszcz Parafii 
a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

I. Przedmiot umowy: 
§ 1
1. Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku.
2. Zakres robót obejmuje:  kompleksową konserwację i renowację gotyckiego, kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku datowanego na 1447 r.oraz, konserwację i renowację południowej części muru wraz z bramą, i trzema wybranymi nagrobkami znajdującymi się na terenie cmentarza parafialnego w Brzesku:
Prace konserwatorskie przy obiekcie zostaną przeprowadzone w zakresie konserwacji technicznej a następnie estetycznej. Wszystkie techniczne zabiegi konserwatorskie zostaną przeprowadzone zgodnie z posiadanym przez parafię Programem Prac Konserwatorskich. 

W zakres konserwacji technicznej będą wchodzić: 

Kościół:  wszelkie prace związane z zabezpieczeniem budowy strukturalnej obiektu tj.: usunięcie nawarstwień, przywrócenie pierwotnej kolorystyki czyszczenie, konserwacja detali architektonicznych wykonanych z wapienia pińczowskiego, piaskowca podkarpackiego na wieży kościoła oraz wykonanie odwodnienia części murów z izolacją pionową wykonanie opaski żwirowej, usunięcie elementów wtórnych i odsłonięcie kamiennej podmurówki.

Cmentarz:  pełna konserwacja techniczna i estetyczna wszystkich elementów południowej części muru wraz z amforami, bramą, pylonami, łukiem z krzyżem i kamiennymi rzeźbami oraz wybranymi kamiennymi nagrobkami znajdującymi się na terenie zabtykowego cmentarza. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają:

1) Przedmiary robót 

2) Program prac konserwatorskich kamiennego detalu kościoła
3) Program prac konserwatorskich –cmentarz parafialny w Brzesku
4) Pozwolenie konserwatora –dot. kamiennego detalu kościoła
5) Pozwolenie konserwatora – dot. Cmentarza parafialnego w Brzesku
6) Dokumentacja fotograficzna
4. W trakcie wykonywania prac ziemnych (zgodnie z pozwoleniem nr 283/2024/A) Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny w oparciu o uzyskane pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeogicznych (nadzoru archeologicznego) podczas relizacji przedmiotu umowy. 
5. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz przepisami regulującymi wykonywanie czynności danego rodzaju. 
II. Obowiązki Zamawiającego:
§ 2
Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania Wykonawcy terenu/placu budowy;
2) przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania;
3) dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w niniejszej umowie;
4) zapłaty umówionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany i odebrany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
III. Obowiązki Wykonawcy:

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi z zastosowaniem się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w zakresie umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych - dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy użyciu w pełni sprawnego i będącego w dyspozycji Wykonawcy sprzętu - spełniającego wymagania norm technicznych oraz posiadającego aktualne wymagane przepisami badania techniczne i ubezpieczenie;
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane w zakresie, w którym jest wymagany.
4. Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej, jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia;

5. Na każde żądanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca przedstawia bieżący zakres prac, materiały użyte do konserwacji jak również wskaze osoby, które wykonują prace konserwatorskie przy obiekcie.
6. Terminowe rozpoczęcie i realizacja robót po uzgodnieniu kolejności i sposobu ich prowadzenia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;
7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszystkich działań w związku z prowadzeniem robót. 

8. Zabezpieczenie terenu budowy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, w tym m.in.: 

a) wygrodzenia i zabezpieczenia budowy, 

b) wyznaczenie i zabezpieczenie strefy składowania materiałów budowlanych,

c) sporządzenia planu BIOZ jeżeli jest wymagany.

2) Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

9. Zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy i w bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

10. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

11. Informowanie Zamawiającego (Nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót;
12. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

13. Koordynacja, nadzorowanie i rozliczanie pracy Podwykonawców – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, także za wszystkich Podwykonawców realizujących przedmiot umowy;
14. Umożliwienie prowadzenia nadzoru archeologicznego upoważnionym przez Zamawiającego osobom w trakcie wykonywania prac ziemnych w oparciu o uzyskane pozwolenie koserwatorskie ( nr 283/2024/A) Małopolskiego Wojewódzkiego Koserwatora Zabytków. 
15. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

16. Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji;

17. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym naprawienie na własny koszt zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót;

18. Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach robót;
19. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej w dniu odbioru końcowego całego zamówienia;

20. Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które wyrządzi Zamawiającemu lub/i osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt;

21. Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
22. Wykonawca zobowiązany jest wykonawć przedmiot umowy zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 278/2024/A oraz 283/2024/A.

23. W związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia na podstawie w/w pozwoleń wykonawca:

a) Jest zobowiązany do zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjecia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
b) Zawiadomienia pisemnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie i rozpoczęciu i zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac; 
c) Niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie trwania prac konserwatorskich;

d) Prowadzenia w okresie obowiązywania umowy dokumnetacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskich prac w sposób umożliwiający jednoznaczą identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności użytych materiałów.
e) Dokonywanie odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IV. Wymagania materiałowe i technologiczne:
§ 4
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez Wykonawcę. Z zastrzeżeniem ust. 4 akceptacji dokonuje nadzór inwestorski.

4. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

5. W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej, jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona wymiany wadliwych materiałów.

6. W przypadku, gdy zamontowane lub przewidziane do zamontowania urządzenia i wyposażenie nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego lub/i nie posiadają wymaganych przepisami certyfikatów lub aprobat technicznych Wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany. 

7. W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w dokumentacji, zmiany te wymagają uprzedniego dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i akceptacji nadzoru inwestorskiego – na zasadach określonych w niniejszej umowie.
8. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa, jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać: 

1) Polskim Normom.

2) Wymaganiom dokumentacji projektowej.
V. Ogólne zasady realizacji przedmiotu umowy:
§ 5
1. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji.
3. Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków na budowie;
2) kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót oraz dokumenty potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

4. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie określonym w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa Budowlanego.
5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo – finansowy. W harmonogramie strony określą kwotowo wartość poszczególnych etapów przy zastosowaniu zasady, że w części umowy stanowiącej dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wartość: 

a) etapu pierwszego nie może być wyższa niż 50 % wartości dofinansowania umowy. 
b) etapu drugiego stanowić będzie pozostałą część płatności umowy. 

7. Harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga sprawdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego a następnie uzgodnienia z Zamawiającym.
8.  Zamawiający może zgłaszać uwagi do treści przekazanego mu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Odbiory robót dokonywane będą w terminach i na zasadach określonych w § 11.
10. Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
VI. Ubezpieczenie:
§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do posidania przez cały okres obowiazywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujacej swym zakresem szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac konserwatorskich i innych prac ojetych przedmiotem umowy.
2.  Ubezpieczenie wymienione w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
3. Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, aby zapewnić aż do daty podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, pokrycie straty lub szkody, za którą jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikającej z przyczyny zaistniałej przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych działań w tym szkody powstałe wskutek działań Wykonawcy w miejscu robót, celem wykonania obowiązków gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstałe podczas okresu gwarancyjnego wskutek przyczyny zaistniałej w okresie wykonania robót.

VII. Personel Wykonawcy:
§ 7
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana(i) ……………………………………………………………………… posiadającej uprawnienia budowlane Nr ………………………do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w tym, co najmniej:

a) kierownika prac konserwatorskich, który spełnia wymogi wskazane w przepisach art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm)  Pan (i) …………………………………..………

3. Kierownik budowy i osoby, o których mowa w ust. 2 zobowiązani są do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie póżniej, niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 imion i ich nazwisk oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
5. Kierownik budowy odpowiada, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń terenu robót, jak również za ich stałą sprawność techniczną.

6. Wykonawca i osoby, przez niego wskazane, wyznaczone i ustanowione zobowiązani są stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez Nadzór inwestorski. 

7. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.
8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust.2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy oraz niestosowanie się Wykonawcy do zapisów określonych w ust. 7 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w termine 30 dni od dnia wystapienia przesłanki.
10. Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osób wskazanych, wyznaczonych i ustanowionych przez Wykonawcę, w przypadku nienależytego wykonywania przez te osoby swoich obowiązków. 
VIII. Wynagrodzenie:
§ 8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……………………. zł netto  (słownie: ……………………………);  z podatkiem VAT 23% tj. …………………….. zł;  (słownie: ………………… ……………………………………… .);  ……………………………………..;  (słownie: ………………………………………………………;  zgodnie z ofertą Wykonawcy. 


W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy 
podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 
tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim 
przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z 
uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury 
(powstania obowiązku podatkowego).
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty związane z usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszystkich badań, opracowań i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania i eksploatacji, a także ceny dostarczonych materiałów. 
3. Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.
4. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3009/PolskiLad.
5. Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i w związku realizacją inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w dwóch transzach, pierwsza transza po zakończeniu wydzielonej części prac zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 50 % wartości dofinansowania umowy, druga po zakończeniu realizacji inwestycji pomiejszona o kwote wypłaconą w pierwszej transzy.
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą umową w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca procentowi udziału własnego w planowanej wartości inwestycji (tj. 2%).
7. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej. 
8. Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż kwota zaliczki podlega zwrotowi na rachunek Zamawiającego bez odrębnego wezwania w razie odstąpienia od umowy. 
9. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
10.  Wykonawcy wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba, że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
11.  Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji.
12. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość.
13. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość.
14. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT. 
15. Faktury VAT powinna być wystawiona na: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św Jakuba Ap w Brzesku, 32-800 Brzesko, Pl. Św Jakuba 1 NIP: 8691595571.
16. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionych faktur VAT, zweryfikowanych przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonych do zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
17. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
18.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wynikających z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
Rozliczenie częściowe 
1) W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości. 
2) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 
3) Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w pkt 1), wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie końcowe

1) Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.
2) Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 
3) Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy.  Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury częściowej, zaliczkowej. 
IX. Podwykonawcy: 
§ 9
1. Wykonawca powierza/nie powierza Podwykonawcy: ………………………………………………………………………., wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej określonym zakresie: ……………………………..
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy. 

3. Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót. 
X. Terminy:
§ 10
1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy,
2) wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 
XI. Odbiór przedmiotu umowy:

§ 11
1. Ustala się, że Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

1) odbiory częściowe,

2) odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika budowy) zakresu wykonanych elementów rozliczeniowych robót i potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez nadzór inwestorski.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, inspektorów nadzoru robót odbieranych branż, Kierownika Budowy, kierowników robót odbieranych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Odbiór końcowy dokonany będzie po wykonaniu całości robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następującym trybie:
1) Wykonawca (Kierownik budowy) zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego, zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru.

2) Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.

3) Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy i przedstawiciel Wykonawcy oraz w razie potrzeby kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót.
4) W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony i inne osoby zaangażowane w realizację zamówienia a także przedstawiciele docelowego użytkownika obiektu.
5) Rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6) Zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w terminie 21 dni od daty ich rozpoczęcia z zastrzeżeniem ust. 5 - ust. 9,

7) W dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony, jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

4. Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, na którą składają się w szczególności:
1) dziennik budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane;

3) dokumnetację, przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskich prac w sposób umożliwiający jednoznaczną, identyfikacje i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności użytych materiałów,
4) dokumnetację konserwatorską powykonawczą w dwóch egzemplarzach wraz z dokumnetacją fotograficzną.
5)  atesty, deklaracje zgodności i świadectwa, jakości na wbudowane materiały i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) oświadczenie Wykonawcy zapewniające, że na dzień zakończenia odbioru nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia (zobowiązania wymagalne) na rzecz podwykonawców - jeżeli część przedmiotu umowy powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

7) Karta Gwarancji jakości na wykonane roboty;
8) inne, nie wymienione wyżej dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wynikające z obowiązujących przepisów i niezbędne dla zakończenia czynności odbiorowych a następnie do uzyskania na ich podstawie wymaganych prawem zezwoleń na użytkowanie dla zrealizowanego przedmiotu umowy.
5. W przypadku nie dostarczenia któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić potwierdzenia gotowości do czynności odbiorowych, zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do czynności odbiorowych i termin wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot umowy posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia czynności odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie wad i usterek, z zastrzeżeniem, że nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XII. Gwarancja i rękojmia:
§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

2. Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przejęcia całości robót przez Zamawiającego.

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji lub stwierdzone w toku czynności odbiorowych.

4. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wbudowania niewłaściwych materiałów i zastosowanie niewłaściwych metod i technologii wykonania robót przez Wykonawcę.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest w szczególności do: 

1) udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.

2) usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

8. Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia. 

9. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie, jako odmowa usunięcia wad. 

10. Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu. 

11. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia
12. Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 

14. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej. 
XIII. Kary umowne:
§ 13
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwające dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu umowy z powodów innych niż określone w § 15 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz trwającą dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10, 00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za nieuzasadnione i zawinioną zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umówionych części dokumentacji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

3. Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, w którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

XIV. Odstąpienie od umowy:
§ 14
Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
2) w przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

2) przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

6. Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót. 
XV. Zmiany umowy:

§ 15
1. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie: 

a) przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,

b) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni,

c) wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

d) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

e) niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

f) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

g) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,

h) wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i chwilowym brakiem środków na dalszą realizację

i) zmiany przepisów prawa, 

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

2) Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie: 

a) konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,

d) zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: 

· zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

· pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

· pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

3) Zmiany osób Personelu Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

4) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) :
a) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.  

b) w przypadku  zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych.
2. Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała 
się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
3. Dopuszcza się zmiany umowy z przyczyn i w zakresie przewidzianym w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1. 

XVI. Postanowienia końcowe:

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

3. Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego w przypadku, gdy zgodnie z ust. 2 nie nastąpi polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy stronami w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia mediacji.

4. Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
             Zamawiający: 
Wykonawca:
strona | 1 

strona | 15 


[image: image1][image: image2][image: image3.png]O

BGK

BANK GOSPODARSTWA
m KRAIOWEG



[image: image4.png]